|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство/спорт/здоровый образ жизни. | | |
| **Закрытая площадка для игр с мячом** | | |
| Какую проблему решаем?  Игры с мячом на свежем воздухе одно из любимых занятий ребят. Но открытое пространство несет ряд неудобств, и могут возникнуть неприятные последствия:   * Травмирование от мяча. * повреждение мячом зданий, сооружений расположенных вблизи площадки.   Для того, чтобы игры с мячом были не только приятными и полезными, но и безопасными, необходимо сделать площадку для игр с мячом закрытой. | Какие мероприятия запланированы и сроки?  **Подготовительный этап**  Декабрь 2023 - февраль 2024 – разработка плана мероприятий, создание условий для реализации проекта, составление сметы, доформирование команды, поиск партнеров и волонтеров.  **Основной этап март-июль 2024года.**   * Подготовка материалов для ограждения площадки; * Проведение работ по обустройству территории; * Нанесение разметки на площадке.   **Заключительный этап август-сентябрь 2024год.**  Торжественное открытие площадки и ввод в эксплуатацию. | Каких партнеров привлекаем и каким способом?   * Организации оказывающие услуги по строительству:   Установка свай; Заливание каркаса бетоном; Установка сетки.   * Поставщики/производители стройматериалов:   Металлическая сетка; Металлический профиль, Бетон, Краска для металла, Саморезы.  Привлекать будем путем информированием:  - реклама через:вк; северское радио, информационные плакаты в школе; школьная газета.   * Строй отряды. * Общественные организации, волонтеры. |
| Для кого делаем проект (целевая аудитория)?  Ученики и педагоги МАОУ СФМЛ, взрослые и дети близлежащих дворов. | Какие ресурсы используем?   * Информационные ресурсы – соцсети, сеть интернет для привлечения партнеров и волонтеров; * Строительные материалы: металлическая сетка, лопаты, металлический профиль, бетон, краска для покрытия металлопрофиля, шуруповерт, сверло, пластиковая сетка, саморезы; * Человеческий ресурс: ученики, волонтеры, родители, все неравнодушные; * Время. |
| Какого результата ожидаем (качественного и количественного)?  Удобная, функциональная, огражденная площадка для игр с мячом. | Какие роли нужны в команде и кто их исполнит?  Дизайнер, сметчик – Медведева Лиза; Прораб – Калдыбаев Камиль; Менеджер по организации волонтеров, родителей, учеников для проведения работ - Карсаков Ярослав;  Менеджер по работе с партнерами - Корнейков Данил;  Рабочая бригада – ученики, родители, педагоги, волонтеры. | Какие каналы коммуникации используем для привлечения аудитории?  Официальные социальные сети МАОУ СФМЛ. |