|  |
| --- |
| Благоустройство/спорт/здоровый образ жизни. |
| **Закрытая площадка для игр с мячом** |
| Какую проблему решаем? Игры с мячом на свежем воздухе одно из любимых занятий ребят. Но открытое пространство несет ряд неудобств, и могут возникнуть неприятные последствия: * Травмирование от мяча.
* повреждение мячом зданий, сооружений расположенных вблизи площадки.

Для того, чтобы игры с мячом были не только приятными и полезными, но и безопасными, необходимо сделать площадку для игр с мячом закрытой. | Какие мероприятия запланированы и сроки?**Подготовительный этап**Декабрь 2023 - февраль 2024 – разработка плана мероприятий, создание условий для реализации проекта, составление сметы, доформирование команды, поиск партнеров и волонтеров.**Основной этап март-июль 2024года.*** Подготовка материалов для ограждения площадки;
* Проведение работ по обустройству территории;
* Нанесение разметки на площадке.

**Заключительный этап август-сентябрь 2024год.**Торжественное открытие площадки и ввод в эксплуатацию.  | Каких партнеров привлекаем и каким способом?* Организации оказывающие услуги по строительству:

Установка свай; Заливание каркаса бетоном; Установка сетки.* Поставщики/производители стройматериалов:

Металлическая сетка; Металлический профиль, Бетон, Краска для металла, Саморезы.Привлекать будем путем информированием:- реклама через:вк; северское радио, информационные плакаты в школе; школьная газета.* Строй отряды.
* Общественные организации, волонтеры.
 |
| Для кого делаем проект (целевая аудитория)?Ученики и педагоги МАОУ СФМЛ, взрослые и дети близлежащих дворов. | Какие ресурсы используем?* Информационные ресурсы – соцсети, сеть интернет для привлечения партнеров и волонтеров;
* Строительные материалы: металлическая сетка, лопаты, металлический профиль, бетон, краска для покрытия металлопрофиля, шуруповерт, сверло, пластиковая сетка, саморезы;
* Человеческий ресурс: ученики, волонтеры, родители, все неравнодушные;
* Время.
 |
| Какого результата ожидаем (качественного и количественного)? Удобная, функциональная, огражденная площадка для игр с мячом. | Какие роли нужны в команде и кто их исполнит?Дизайнер, сметчик – Медведева Лиза; Прораб – Калдыбаев Камиль; Менеджер по организации волонтеров, родителей, учеников для проведения работ - Карсаков Ярослав;Менеджер по работе с партнерами - Корнейков Данил;Рабочая бригада – ученики, родители, педагоги, волонтеры. | Какие каналы коммуникации используем для привлечения аудитории?Официальные социальные сети МАОУ СФМЛ. |